CAHIER DES CHARGES

Simulation d'un Carrefour Connecté pour Véhicules Prioritaires

SAE A3.09 Projet de développement Python

SAE A3.02 Gestion de projet & cahier des charges

| Binôme | Hussain AL SHAQSI & Adil EL BOUMAKHLOUFI |
| --- | --- |
| Formation | BUT R&T DevCloud |
| Établissement | IUT de Colmar UHA |
| Date | 16 septembre 2026 |
| Version | V2.1 |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Le contexte

Ce projet est réalisé dans le cadre de la SAE A3.02 (Développer une application communicante) en deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, spécialité DevCloud, à l'IUT de Colmar.

Le client fictif représente la ville et les services sanitaires d'urgence (pompiers, police, SAMU). Dans une ville de taille moyenne telle que Mulhouse ou Colmar, les interventions d'urgence sont fréquemment ralenties par la gestion classique des feux tricolores, qui ne tient pas compte des véhicules prioritaires en transit.

## 1.2 La problématique

Comment permettre aux véhicules d'urgence (pompiers, police, SAMU) de traverser un carrefour en toute sécurité, de manière fluide et au plus vite, grâce à une gestion intelligente et automatisée des feux tricolores ?

Aujourd'hui, les conducteurs de véhicules prioritaires doivent traverser les carrefours au son de leur sirène et à la discrétion des autres automobilistes. Ce processus est risqué, imprévisible et potentiellement fatal. L'absence de coordination entre les systèmes de signalisation et les véhicules d'urgence engendre des retards pouvant coûter des vies.

## 1.3 La solution proposée

Nous proposons de développer en Python une simulation d'un carrefour connecté, capable de :

- Recevoir un signal d'urgence émis par un véhicule prioritaire

- Calculer dynamiquement le trajet optimal vers le carrefour

- Basculer automatiquement les feux en mode « passage prioritaire »

- Visualiser graphiquement la simulation en temps réel (maquette)

- Analyser et afficher la densité du trafic aux intersections

L'objectif à court terme est de livrer une maquette fonctionnelle pour le 15 novembre 2026, puis une simulation complète en juin 2027. À horizon de cinq ans, ce prototype pourrait servir de base à un produit déployable en conditions réelles.

# 2. Spécifications techniques

## 2.1 Langage et environnement

Langage imposé : Python 3.11+

IDE : VS Code

Environnement virtuel : .venv

Gestion des dépendances : requirements.txt

## 2.2 Architecture technique

L'application suit une architecture client-serveur :

- Serveur : gestion de l'état du carrefour, réception des signaux prioritaires, calcul des trajets optimaux

- Client : interface graphique affichant la maquette / simulation en temps réel

- Communication inter-processus via les Sockets Python

- Programmation concurrente via les Threads Python

## 2.3 Bibliothèques et frameworks envisagés

Interface graphique : PyQt bibliothèque imposée selon les notes de cours

Programmation concurrente : threading (gestion simultanée des véhicules)

Communication réseau : socket (échange client ↔ serveur)

Algorithmes de simulation : Python standard + éventuellement NetworkX pour les graphes de trajet

## 2.4 Contraintes techniques annexes

Base de données : SQLite (légère, embarquée) pour la journalisation des événements

Gestionnaire de version : Git / GitHub dépôt partagé avec l'enseignant (fdrablin-uha)

Compatibilité système : Windows ou Linux

Structure du dépôt : README.md, doc/réponse, doc/installation, doc/usage

# 3. Périmètre fonctionnel & « Coût humain »

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des fonctionnalités de l'outil, classées selon la méthode MoSCoW (Must have / Should have / Could have / Won't have), avec leur complexité estimée (1 à 5) et leur coût humain.

| Fonctionnalité | Priorité (MoSCoW) | Complexité (1–5) | Coût humain estimé (Heures) |
| --- | --- | --- | --- |
| Réception et décodage du signal d'urgence (pompiers, police, SAMU) | Must have | 4 | 12h (6h/étudiant) |
| Calcul du trajet optimal vers le carrefour | Must have | 5 | 16h (8h/étudiant) |
| Basculement automatique des feux en mode prioritaire | Must have | 4 | 14h (7h/étudiant) |
| Simulation graphique du carrefour en temps réel (maquette) | Must have | 3 | 10h (5h/étudiant) |
| Affichage de la densité de trafic aux intersections | Should have | 3 | 8h (4h/étudiant) |
| Gestion de plusieurs véhicules prioritaires simultanés | Should have | 4 | 12h (6h/étudiant) |
| Journalisation des événements (logs) | Could have | 2 | 4h (2h/étudiant) |
| Interface de configuration (paramètres du carrefour) | Could have | 3 | 8h (4h/étudiant) |
| Intégration avec une API cartographique externe | Won't have | 5 | - |

Total estimé : ~84h de travail réparti sur les deux membres du binôme (42h/étudiant), hors révisions et tests.

Conformément aux contraintes pédagogiques, le budget « temps » par étudiant ne dépasse pas 75h. Les fonctionnalités « Could have » seront réalisées uniquement si le temps restant le permet.

# 4. Planning et livrables

## 4.1 Dates limites (Deadlines)

Livrable 1, Maquette fonctionnelle : 15 novembre 2026

Livrable 2, Simulation complète : Juin 2027 si sélectionné

Comptes rendus hebdomadaires : 1 page max., tous les lundis à partir du 15/09/2026

Cahier des charges validé : 24 septembre 2026 (deadline enseignant)

## 4.2 Timeline Rétroplanning

| Date / Période | Livrable / Jalon |
| --- | --- |
| 09/09/2026 | Lancement SAE, prise de note QQOQCP, formation des binômes |
| 11/09/2026 | Rédaction du cahier des charges (CdC) |
| 18/09/2026 | Validation du CdC par l'enseignant |
| 25/09/2026 | Début du développement architecture & maquette Python |
| Semaine 6 | Prototype de simulation (maquette carrefour) |
| 15/11/2026 | Rendu de la maquette (Milestone 1) |
| Décembre 2026 – Mai 2027 | Développement de la simulation complète + tests |
| Juin 2027 | Rendu final – simulation complète (Milestone 2) |
| ~2032 (horizon produit) | Produit complet déployable en conditions réelles |

## 4.3 Jalons (Milestones)

Milestone 1 Validation du CdC : 29/09/2026 CdC relu et approuvé par l'enseignant

Milestone 2 Maquette (version Beta) : 15/11/2026 Démonstration graphique du carrefour

Milestone 3 Phase de tests : Janvier–Avril 2027 Tests unitaires, intégration, correction

Milestone 4 Livraison finale : Juin 2027 Simulation complète + documentation + dépôt GitHub

# Annexe Rappel de la méthode QQOQCP

Quoi ? Maquette d'un carrefour connecté pour fluidifier les trajets des véhicules prioritaires, puis simulation complète.

Qui ? La ville et les services sanitaires d'urgence (pompiers, police, SAMU) — régulateur de véhicule prioritaire.

Où ? Dans un carrefour d'une ville moyenne — contexte : Mulhouse / Colmar.

Quand ? Maquette : 15 novembre 2026 | Simulation : juin 2027 | Produit complet : horizon 5 ans (~2032).

Comment ? Python avec algorithmes de calcul de densité de trafic et de trajet optimal, interface graphique PyQt, architecture client-serveur (Sockets + Threads).

Pourquoi ? Faciliter le transport des services d'urgence d'un point A à un point B en toute sécurité et le plus rapidement possible.

Document rédigé par Hussain AL SHAQSI & Adil EL BOUMAKHLOUFI BUT R&T DevCloud  IUT de Colmar  16/09/2026